รายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน”

โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 	วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

หลังจากได้รับอนุมัติโครงการวิจัย ผู้วิจัยจึงเข้าให้ข้อมูล เข้าสัมภาษณ์นักวิจัยร่วม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประสานกับ อ.วันชาติ นภาศรี และอ.ศศิวิมล แรงสิงห์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโปรแกรมมาใช้ในปีการศึกษา 2550 เป็นผลให้มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมต้นแบบระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง 2 ครั้ง แก่กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการประเมิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบกำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องจัดทำตาม องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมินการใช้โปรแกรมต้นแบบในการอบรมครั้งที่ 2 พบว่า 1)วิทยากรอธิบายวัตถุประสงค์ของการอบรมไม่ชัดเจน 2)เวลาในการอบรมน้อยเกินไป 3)โปรแกรมยังมีความซับซ้อน ผู้พัฒนาจึงนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโปรแกรมทั้งระบบ และใช้เวลาพัฒนาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 ถึง 24 มิถุนายน 2551 ใช้เวลาปรับปรุงโปรแกรม 3 เดือน จึงจะสร้างรหัสได้ 9 รหัสผู้ใช้ และกำหนดตัวบ่งชี้ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย 39 ตัวบ่งชี้

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ได้แนะนำให้จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม ผู้พัฒนาจึงจัดทำคู่มือ และส่งรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน พร้อมคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 2 ระบบ คือ ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง และระบบจัดเก็บแฟ้มดิจิทอลแบบออนไลน์ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บเพจ http://www.yonok.ac.th/sar

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรมตามขอเสนอแนะที่แต่ละหน่วยงานได้ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยหวังว่าหน่วยงานจะนำข้อมูลเข้าระบบจนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ประเมินตรวจเอกสารได้โดยง่าย เป็นผลให้มหาวิทยาลัยผ่านการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในแต่ละปี และตาม สมศ. ที่จะต้องทำทุกสามปี และให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในปี 2554

2. ความเป็นมา

สถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเป็นไปตามตัวบ่งชี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตร-ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลการประเมินย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น

มหาวิทยาลัยโยนกได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีการศึกษา 2549 เป็นครั้งล่าสุด จากรายงานของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกได้มีข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาเร่งด่วนของสถาบัน หน้า 5 ข้อที่ 4 ว่า มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูล เกณฑ์ และเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และผู้ประเมิน สำหรับประกอบการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2550 จึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินตนเอง ให้ได้โปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานของหน่วยงาน เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการนำเสนอตามตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิผล

3. คำถามหลักในการวิจัย

ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองตอบสนองความต้องการของ 2 กลุ่ม ได้หรือไม่

1. หน่วยงานสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบตามตัวบ่งชี้ และมีความพึงพอใจ หรือไม่

2. ผู้ประเมินสามารถตรวจเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ และมีความพึงพอใจหรือไม่

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้หน่วยงานนำหลักฐานเข้าเก็บในระบบฐานข้อมูลตามตัวบ่งชี้โดยง่าย

2. เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากระบบฐานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ได้โดยง่าย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

มีนาคม 2551 – กรกฏาคม 2551

6. ทีมวิจัย และงบประมาณ

## งบประมาณรวม 500 บาท จัดสรรให้ผู้ร่วมวิจัยคนละ 71 บาท หัวหน้าโครงการ 74 บาท

จัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ 4.3(สกอ.50)

- อาจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		หัวหน้าโครงการ

- อาจารย์วันชาติ  นภาศรี	ฝ่ายวางแผน				ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์ศศิวิมล  แรงสิงห์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์อาภาพร ยกโต	คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 	ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์คนึงสุข  นันทชมภู	คณะนิติศาสตร์				ผู้ร่วมวิจัย

- คุณอังคณา  เนตรรัศมี	คณะบริหารธุรกิจ			ผู้ร่วมวิจัย

- คุณเพชรี  สุวรรณเลิศ	คณะนิเทศศาสตร์			ผู้ร่วมวิจัย

7. สรุปการดำเนินงาน (7 มีนาคม 2551 – 23 มิถุนายน 2551)

7.1 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัย 6 มีนาคม 2551

7.2 จัดทำแผนภาพ (Diagram) เพื่อนำเสนอระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง และใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัย

7.3 ออกสัมภาษณ์ รับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ร่วมวิจัยรายบุคคล วันที่ 7 มีนาคม 2551 – 15 มีนาคม 2551 พบว่า

# ความคิดเห็นของผู้ร่วมวิจัยในการสัมภาษณ์

- บางท่านยังไม่ทราบเกณฑ์การประเมินทั้ง 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีมากกว่า 160 เกณฑ์มาตรฐาน

- บางท่านยังไม่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพปี 2550 ตามเกณฑ์ สกอ.

- มีเพียงคณะวิทย์ฯ ที่มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ ในปี 2549 ซึ่งไม่เชื่อมกับหน่วยงานใด

- บางท่านยังไม่พร้อมที่จะนำระบบฐานข้อมูลที่คณะวิทย์ฯ จัดทำขึ้น ไปใช้งาน เพราะยังไม่เข้าใจ

- ในเดือนมีนาคม 2551 มีบางท่านบอกว่าเหลือเวลาอีก 3 เดือน อาจทำไม่ทัน ขอทำปีหน้า

- ยังไม่เห็นเกณฑ์ จึงยังไม่เตรียมเอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงรอให้เกณฑ์ชัดเจนก่อน

- เกรงว่าจะยากเกินไป ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

- น่าจะทำได้ในปี 2550 แต่ต้องรอนโยบาย และข้อมูลมากกว่านี้

7.4 ประชุมทีมวิจัยครั้งแรก เฉพาะทีมวิจัย 19 มีนาคม 2551

- ทบทวนวัตถุประสงค์  และแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) ครั้งแรก

- ผู้ร่วมประชุม 7 ท่านคือ วันชาติ อาภาพร เพชรี ศศิวิมล บุรินทร์ คนึงสุข และอังคณา

มติจากการประชุม

- เพิ่มระบบความปลอดภัยให้เข้าถึงได้ 2 ระดับ คือผู้ใช้ กับ ผู้จัดการ

- ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอีกครั้ง

- ปรับแก้โปรแกรมที่ยังมีข้อบกพร่อง เรื่องการแสดงผล และความปลอดภัย

7.5 ประชุมทีมวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 24 มีนาคม 2551

- นำเสนอการใช้งานโปรแกรมด้วยแผนภาพ (Diagram)

- นำเสนอโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) (หลังแก้ไขเรื่องการแสดงผล และความปลอดภัย)

- ผู้ร่วมประชุม 10 ท่านคือ วันชาติ เรณู ลัดดาวรรณ อาภาพร อัศนีย์ เพชรี ศศิวิมล บุรินทร์ รำพรรณ และอังคณา

มติจากการประชุม

- ให้ปรับแก้โปรแกรมเพราะซับซ้อนเกินไป

- นโยบายของผู้บริหารยังไม่ถึงระดับปฏิบัติการ ร้องขอให้ชัดเจนในทุกเรื่อง เช่น อบรม และปฏิทิน

- ไม่มีคู่มือการใช้งาน เพราะใช้งานได้ยาก

7.6 ผลการประเมินการอบรม การใช้โปรแกรมสำหรับ ทีมวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 24 มีนาคม 2551

| ลำดับ | หัวข้อที่ประเมิน | คะแนน 5 ระดับ |
| --- | --- | --- |
| 1 | วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และการอบรมมีความชัดเจน | 3.7 |
| 2 | ระยะเวลา สำหรับการอบรมมีความเหมาะสม | 3.1 |
| 3 | โปรแกรมต้นแบบนี้ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน หรือองค์การ | 4.0 |
| 4 | โปรแกรมต้นแบบนี้ ใช้งานได้ง่าย | 3.4 |
| 5 | ท่านคิดว่าจะเข้าไปใช้งานโปรแกรม ถ้าโปรแกรมนี้พัฒนาจนแล้วเสร็จ | 4.0 |
| 6 | ท่านคิดว่าจะส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านใช้งานโปรแกรมนี้ | 4.0 |
| 7 | ท่านคิดว่าโปรแกรมนี้ช่วยนำเสนอหลักฐานเอกสาร ต่อผู้ประเมินได้ง่าย | 4.0 |
| 8 | Web Address : http://www.yonok.ac.th/sar เป็นชื่อที่จำง่าย | 4.3 |
| 9 | ท่านเชื่อว่าจะพึ่งพาวิทยากรได้ กรณีมีปัญหาการใช้โปรแกรมในอนาคต | 4.1 |

สรุปผลการประเมินพบประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1)การอบรมชี้แจงวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ร่วมโครงการหลายท่านไม่เข้าใจเป้าหมายของการอบรมครั้งนี้ 2)ระยะเวลาในการอบรมเพียง 1 ชั่วโมงไม่เพียงพอ เพราะมีการนำเสนอระบบจัดการต่าง ๆ ไปพร้อมกับการทำความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน และ 3)โปรแกรมต้นแบบยังใช้งานได้ยาก เพราะการประเมินตนเองมีระดับของการพิจารณาถึง 3 ระดับ จึงต้องมีความเข้าใจในการจัดการข้อมูลก่อนเข้าใช้โปรแกรม

7.7 รายงานในที่ประชุมผู้บริหาร

ตามรายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 12/2551 วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551 หน้า 4 หัวข้อ 3.3 การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

ได้รายงานตามแผนภาพ (Diagram) แสดงการใช้งานระบบตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) จุดเด่นของโปรแกรมคือ ง่ายต่อการใช้งาน รวดเร็วในการเข้าถึงเอกสาร และเป็นระบบกระจายการทำงาน ซึ่งใช้ในการประเมินปี 2550

7.8 อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ นำเสนอโครงการสร้างระบบการประกันคุณภาพในการประชุมประจำปี (28 มีนาคม 2551)

7.9 อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ นำเสนอโครงการสร้างระบบการประกันคุณภาพในการประชุมผู้บริหาร (24 มิถุนายน 2551)

ผลการนำเสนอครั้งนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยจะลดตัวบ่งชี้จาก 44 เหลือเพียง 39 ตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปตามที่ได้สรุปว่า “ตัวบ่งชี้ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ตัดออกไป” ตามบันทึกการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 21/2551 หัวข้อ 4.1 หน้า 11

7.10 แจกจ่ายรหัสผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ มีหน่วยงาน 9 หน่วยที่ได้รับรหัสผู้ใช้หลัก และคู่มือการใช้งาน 2 ระบบ คือ ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง และระบบจัดเก็บแฟ้มดิจิทอลแบบออนไลน์

7.11 อยู่ระหว่างรอดำเนินงานตามแผน และกำหนดการที่ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ได้กำหนดไว้

จากมติที่ประชุมผู้บริหาร จึงจัดทำข้อมูลองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานรองรับหน่วยงานต่าง ๆ และส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมจัดการอบรมตามแผนงานของ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ต่อไป

8. สรุป

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรมตามขอเสนอแนะที่แต่ละหน่วยงานได้ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยหวังว่าหน่วยงานจะนำข้อมูลเข้าระบบจนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ประเมินตรวจเอกสารได้โดยง่าย เป็นผลให้มหาวิทยาลัยผ่านการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในแต่ละปี และตาม สมศ. ที่จะต้องทำทุกสามปี และให้ได้รับการรับรองวิทยฐานะในปี 2554